Checklist 13

Communicatie met de omgeving

Checklist ten behoeve van het projectteam

- In kaart brengen met wie te communiceren

- Onderlinge communicatie teamleden

- Opdrachtgever

- Leidinggevenden van teamleden (lijnmanagers)

- Overige interne belanghebbenden (afdelingen, medewerkers)

- Externe belanghebbenden (financiers, leveranciers, klanten, intermediairs)

- Per doelgroep aangeven wat gecommuniceerd moet worden

- Waarover dient gecommuniceerd te worden?

- Wat moet worden afgestemd?

- Waarover zijn adviezen/besluiten nodig?

- Per boodschap aangeven hoe gecommuniceerd moet worden

- Door wie: trekker, team, teamleden

- Medium: mondeling, telefonisch, schriftelijk, electronisch

- Eventueel inschakelen derden voor 'creatieve vertaling' (bijvoorbeeld reclamebureaus ten behoeve van communicatie met extern of bredere doelgroepen in de organisatie)

- Aangegeven wanneer gecommuniceerd moet worden

- Data vastleggen waarop teambijeenkomsten plaatsvinden

- Afstemmings- en rapportagemomenten vastleggen

- Bepalen hoe vaak contact met leidinggevenden

- Bepalen op welke momenten informatie naar overige interne belanghebbenden

- Bepalen op welke momenten informatie naar externe belanghebbenden

- Daarnaast afspraken maken over

- Binnenkomende informatie/signalen

- Documentatie-overzicht